Гл. инженеру ПО  «ОЭС»

ООО «Башкирэнерго»

Ситдикову А.Ф.

График плановых отключений электрооборудования на октябрь  2015г.

| № п/п | Наименование оборудования | Цель отключения | Дата выполнения работ | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ф.04-08 | Капитальный ремонт КЛ-6кВ ф.04-08/021 (замена 200м.) | 13.10.15 | с 09-00 по17-00 |
| 2 | Ф.04-36 | ТП-018(1) производство ТО-1 | 19.10.15 | с 9-00 по17-30 |
| 3 | Ф.04-31 | ТП-018(2) производство ТО-1 | 20.10.15 | с 9-00 по17-30 |

Главный инженер  ОАО «ОЭС»                          И.Г.Тухбатуллин

исп.ОДС т.(факс) 4 -68-18