ПЛАН работы участка ТП и КЛ с 23.11.2015г. по 27.11.2015г.

| Дата | Наименование работ | Время работы |
| --- | --- | --- |
| 23.11.2015 | Группа ТП |  |
| Понедельник | ТО-1, ТП-142, 1с.ш. | 08.30-12.30 |
|  | ТП-100, устранение нагрева 11Робщ.№2, 17Р, 27Р | 13.30-17.30 |
| 24.11.2015 | Группа ТП |  |
| Вторник | ТО-1 ТП-142, 2с.ш. | 08.30-12.30 |
|  | ТП-100. Устранение нагрева 3Р | 13.30-17.30 |
| 25.11.2015 | Группа ТП |  |
| Среда | ТО-1, ТП-178, 2с.ш. | 08.30-12.30 |
|  | ТП-051, устранение нагрева 2Робщий №1 | 13.30-17.30 |
| 26.11.2015 | Группа ТП |  |
| Четверг | ТО-1, ТП-042, 1с.ш. | 08.30-12.30 |
|  | РП-6. Устранение нагрева 21Р | 13.30-17.30 |
| 27.11.2015 | Группа ТП |  |
| Пятница | ТО-1 ТП-042, 2с.ш. + монтаж СРВ | 08.30-17.30 |