График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования ОАО «ОЭС»                                   с 10.09.2018г. по 14.09.2018г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП-202 Производство ТО | п. Прометей, ул. Кадырова | 10.09.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 2 | РП-10 1с.ш. Производство ТО | 34 мкр.дом 8, 8А, 25, 6,7 вв.1 | 10.09.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 3 | ТП-012А ф.Чапаева Производство ТО | ул.С.Кольцо,Чапаева | 11.09.18г. | с 13-30 по17-30 |
| 4 | ТП-177 Производство ТО | ул. Автомобилистов,ул.8Марта | 11.09.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 5 | ТП-04 Производство ТО | ул. Бакинская,С.Батыра | 11.09.18г. | с 13-30 по17-30 |
| 6 | ТП-189 производство ТО | п. Нарышево,квартал Нарышево | 12.09.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 7 | ТП-080 Производство ТО | Район Дворца пионеров | 12.09.18г. | с 13-30 по17-30 |
| 8 | ТП-133 Производство ТО | п. Нарышево,ул. Красноармейская | 13.09.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 9 | ТП-100 производство ТО | ул. Королева,9А,11А,13 | 13.09.18г. | с 08-30 по12-30 |
| 10 | ТП-169 | ул. Северная,8/2 | 14.09.18г. | с 13-30 по12-30 |
| 11 | РП-10 2с.ш. | 34 мкр.дом 8, 8А, 25, 6,7 вв.2 | 14.09.18г. | с 08-30 по12-30 |