График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»                                   15.04.2019г. по 19.04.2019г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП-010 ф.Детский сад производство ТО | Детский сад 4, станция катодной защиты | 15.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 2 | ТП-038 ф.2пр.Лазо Производство ТО | М-н Башспирт,м-н Автозапчасти,Автосервис | 15.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 3 | ТП-227 Производство ТО | п. Муллино,ул. Матросова,1 проезд Матросова,м-н Апельсин | 15.04.19г. | с 14-00 по17-30 |
| 4 | ТП-125 1с.ш. Производство ТО | ул.Островского 5, ; ул. С.Кольцо,16/1 ДК Геофизик вв.2, | 15.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 5 | ТП-125 2с.ш Производство ТО | ул.Островского 5, 6/2; ДК Геофизик вв.2, ул.Геофизиков,4 | 15.04.19г. | с 14-00 по17-30 |
| 6 | ТП-195 ф.Тагира Производство ТО | ул. Тагира | 16.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 7 | ТП-123 2с.ш. Производство ТО | 25 мкр, Кортунова,15,16,17 | 16.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 8 | ТП-538 Производство ТО | Золотой колос ИП Салахова | 16.04.19г. | с 14-00 по17-30 |
| 9 | ТП-195 ф.Тагира Производство ТО | м- н Чулпан,ул. Тагира | 17.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 10 | ТП-036 Производство ТО | ул.ул. Северная,ЧП Закиров,ООО Вымпелком | 17.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 11 | ТП-207 Производство ТО | ул. Космонавтов,59, 59/13, ИП Юнусов,ООО Магнит | 17.04.19г. | с 14-00 по17-30 |
| 12 | ТП-195 Производство ТО | ул.Партизанская,Тагира, Школа 6 | 18.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 13 | ТП-028 1с.ш. Производство ТО | Детсад 18 вв.1; Регпалата БТИ, ул.Герцена,24Б вв.1; ООО «Дом 7» Магазин «Апельсин-1» | 19.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 14 | ТП-066 ф.Южной Производство ТО | п. Зеленый,ул. Южная,ул.Кольцо Пролетарская, Строительная | 19.04.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 15 | ТП-012 ф.Ателье Производство ТО | ул.С.Кольцо | 19.04.19г. | с 14-00 по17-30 |
| 16 | ТП-028 ф.Регпалата Производство ТО | Детсад 18 вв.1; Регпалата БТИ, ул.Герцена,24Б вв.1; ООО «Дом 7» Магазин «Апельсин-1» | 19.04.19г. | с 08-30 по12-30 |