График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

21.10.2019г. по 25.10.2019г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | РП-10 Производство ТО | 34мкр. Дом 8,8А,7,23,24,25 | 21.10.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 2 | ТП-051 ф.С.Кольцо Производство ТО | ул.Энгельса,ул.С.Кольцо Район Боулинг- центра | 21.10.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 3 | ТП-187 ф.Ломоносова Производство ТО | Ул. Ломонова,Крупская,Ветлечебница | 21.10.19г. | с14-00 по17-30 |
| 4 | ТП-119 Производство ТО | п. Армянский,ул. Железнодорожная | 21.10.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 5 | ТП-196 Производство ТО | ул. Репина,Безымянная,Тургенева, Панфилова | 21.10.19г. | с14-00 по17-30 |
| 6 | РП-3 3сш Производство ТО | ул. Космонавтов | 22.10.19г. | с 08-30 по12-00 |
| 7 | РП-3 1с.ш Производство ТО | ул. Космонавтов | 23.10.19г. | с 08-30 по12-30 |
| 8 | ТП-051 ф.с.Кольцо Производство ТО | ул.Энгельса,ул.С.Кольцо Район Боулинг- центра | 23.10.19г. | с 08-30 по17-00 |
| 9 | РП-3 2с.ш. Производство ТО | ул. Космонавтов | 24.10.19г. | с 08-30 по12-00 |
| 10 | ТП-193 Производство ТО | Ул.Совхозная,Бахет,Гатиатуллина,36 | 25.10.19г. | с 08-30 по12-00 |
| 11 | ТП-051 ф.С.Кольцо Производство ТО | ул.Энгельса,ул.С.Кольцо Район Боулинг- центра | 25.10.19г. | с 08-30 по17-00 |
| 12 | ТП-040 2с.ш Производство ТО | Территория ОЗНА | 25.10.19г. | с14-00 по17-00 |