График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

10.02.2020г. по 14.02.2020г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП-578 Производство ТО | ул. Космонавтов,5 | 10.02.20г. | с14-00 по17-30 |
| 2 | ТП-082 Производство ТО | ул. Туркменево,ул. Партизанская,Степная | 10.02.20г. | с14-00 по17-30 |
| 3 | ТП-9 Т-1 Производство ТО | Якшеевский водозабор | 11.02.20г. | с 08-30 по12-30 |
| 4 | ТП-9 Т-2 Производство ТО | Якшеевский водозабор | 11.02.20г. | с14-00 по17-30 |
| 5 | ТП-017 Производство ТО | Школа 15,ул. Ленина,8,10,12,14,24,26,28,ул. Губкина,31 | 12.02.20г. | с14-00 по17-30 |
| 6 | ТП-097 ф.ОКСК Производство ТО | 25 мкр., Общежитие ОКСК, Полиция(Отдел МВД) | 12.02.20г. | с 08-30 по12-30 |
| 7 | ТП-054 Производство ТО | ул.Горького 16,18,20,24,26,ул. Комсомольская 5,6,7,10,12,16,18; ул. Чапаева 1,3,5,7,9,4,6,8,1216,14,18 ,Горздрав,Школа 1(столовая),ЗАГС,Типография | 13.02.20г. | с14-00 по17-30 |
| 8 | ТП-19 Производство ТО | ул. Красноармейская, Достоевского,Буровиков | 13.02.20г. | с 08-30 по12-30 |
| 9 | ТП-083 ф.Ж/дом 9А п.5 Производство ТО | 35 мкр.,дома 5;9 п.3;2 п.2; 9А п.2,5; 3 ( ввода 2) | 14.02.20г. | с14-00 по17-30 |