График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»                                   12.07.2021г. по 16.07.2021г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планируемое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП-093 производство ТО | Котельная,14 | 12.07.21г. | с 09-00 по12-30 |
| 2 | ТП-089 производство ТО | п. Первомайский, ул.Свободы, ул. Первомайская, КХ Муллакамыш | 12.07.21г. | с 14-00 по17-30 |
| 3 | ТП-092 производство ТО | Район городского Рынка; ул.Островского- магазины; Горького,3,5,7 | 12.07.21г. | с 09-00 по12-30 |
| 4 | ТП-127 производство ТО | ул.Вокзальная, Солевая площадка | 12.07.21г. | с 14-00 по17-30 |
| 5 | ТП-106 ф.Тургенева производство ТО | Ул.Родниковая ,Репина.Тургенева | 13.07.21г. | с 09-00 по12-30 |
| 6 | ТП-039 производство ТО | Фотосалон по ул.Губкина, УК Домсервис, Маг-н Эльдорадо, Ул. Губкина,34/1 | 13.07.21г. | с 09-00 по17-30 |
| 7 | РП-5 Т-2 производство ТО | Котельная,17 | 13.07.21г. | с 14-00 по17-30 |
| 8 | РП-4 1с.ш. производство ТО | Ул. Королева | 14.07.21г. | с 09-00 по12-30 |
| 9 | ТП-032 производство ТО | ул. Губкина,23,21, Маг. Чемпион, Детский сад 10, ул. Свердлова,38,40,42,44,46 | 14.07.21г. | с 14-00 по17-30 |
| 10 | ТП-237 производство ТО | Ул. Ленина,92 , магазин «Колеса даром» | 14.07.21г. | с 14-00 по17-30 |
| 11 | РП-1 1с.ш. производство ТО | ул. Ленина,7, Банк ВТБ, маг-н Апельсин, спортивная школа Радуга (район школы № 17) | 15.07.21г. | с 09-00 по12-30 |
| 12 | ТП-141 производство ТО | П. Московка ,ул.Дачная | 15.07.21г. | с 09-00 по12-30 |
| 13 | ТП-222 производство ТО | ул. Ст.Разина,Девонская,Нефтяников, Худайбердина | 15.07.21г. | с 14-00 по17-30 |
| 14 | ТП-107А производство ТО | 37 мкр. ул. Первая | 16.06.21г. | с 09-00 по17-30 |