График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

18.04.2022г. по 22.04.2022г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключенных объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Откл. Вкл. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТП- 065 Производство ТО | Аэропорт | 18.04.22г | С 09-00 по12-30 |
| 2 | ТП- 022 Производство ТО | ул. Энгельса,Бакинская,Химчистка,Фитнес-клуб | 19.04.22г | С 09-00 по12-30 |
| 3 | ТП-130 Производство ТО | Ул. Целинная, ул. Ленина, д.71 вв2, Д.65 вв2, ЦТП-5 | 19.04.22г | С 14-00 по 17-30 |
| 4 | ТП-167 Производство ТО | Территория ТехЗемСтрой | 20.04.22г | С 14-00 по17-30 |
| 5 | ТП-227 Производство ТО | п. Муллино,ул. Матросова,1 проезд Матросова, м-н Апельсин | 21.04.22г | С 09-30 по17-30 |
| 6 | ТП-197 Производство ТО | Телевышка РТРС | 21.04.22г | С 14-30 по17-30 |
| 7 | ТП-127 Производство ТО | ул.Вокзальная, Солевая площадка | 22.04.22г | С 09-00 по12-30 |

-