График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 02.10.2023г. по 06.10.2023г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-255 Производство ТО | Ледовый дворец | 02.10.2023 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-138, 2с.ш. Производство ТО | 24 мкр. Дом 25,28 ул. Кувыкмна,3-5 ул. Чехова | 02.10.2023 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-263 Устранение нагрева | Ул.Ленина,50 | 03.10.2023 | 14.00-17.30 |
| 4 | РП-10, 2с.ш. Производство ТО | 34мкр. Дом 8,8А,7,23,24,25 | 04.10.2023 | 09.00-12.30 |
| 5 | КЛ-10кВ ф.234/РП-6 Перезавод КЛ в яч.12 | 29 мкр ул. Кортунова,8,10,14, Ул.Кортунова,8,10,12,14, вв.1 Магазин Магнит,Детсад 35. Проспект Московский, дома 2,6,8,10,12, Апельсин 14. | 05.10.2023 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-232, 1с.ш. Производство ТО | 32 мкр. ул. Зарипова,Белогорская,Щелкачева, Зотова, Симферопольская, Королькова | 05.10.2023 | 09.00-12.30 |
| 7 | ТП-182 Производство ТО+покос травы | ул. Каратова,Клубная,Р.Нигмати,Вишневая | 05.10.2023 | 14.00-17.30 |
| 8 | ТП-232, 2с.ш. Производство ТО | 32 мкр. ул. Зарипова,Белогорская,Щелкачева, Зотова, Симферопольская, Королькова | 06.10.2023 | 09.00-12.30 |
| 9 | ТП-184 Производство ТО | ул. Р Нигмати,Лесная | 06.10.2023 | 14.00-17.30 |