График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС»

С 26.02.2024г. по 01.03.2024г.

| № | Наименование оборудования, Вид ремонта | Адреса отключаемых объектов | Дата | Планиру- емое время |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-514, Производство ТО | ОктябрьскХимМаш | 26.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 2 | ТП-572 Производство ТО | ТЦ Шашинский ул. Шашина, дом 6 | 26.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 3 | ТП-114 ВЛ-0,4кВ подрезка деревьев | ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина | 26.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 4 | ТП-33 Производство ТО ВЛ-0,4кВ | ул. Песчаная, Речная, Набережная, Кольцо Комсомольской, Ул. Крестьянская | 26.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 5 | ТП-10 Производство ТО | Якшеевский водозабор | 27.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 6 | ТП-11 Производство ТО | Якшеевский водозабор | 27.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 7 | ТП-114 ВЛ-0,4кВ подрезка деревьев | ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина | 27.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 8 | ТП-145, 1с.ш. Производство ТО | Очистные сооружения | 28.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 9 | ТП-146, 1с.ш. Производство ТО | Очистные сооружения | 28.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 10 | ТП-115 Монтаж КЛ-0,4кВ | 25 мкр. Дома №57, ЦТП 10, ДШИ, Королева,17, ул. Ленина,57. | 28.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 11 | ТП-114 ВЛ-0,4кВ монтаж арматуры | ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина | 28.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 12 | ТП-048 ВЛ-0,4кВ производство ТО | Ул.Каратова, Маляшева, Репина, Космонавтов | 28.02.2024 | 09.00-17.30 |
| 13 | ТП-145, 2с.ш. Производство ТО | Очистные сооружения | 29.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 14 | ТП-146, 12.ш. Производство ТО | Очистные сооружения | 29.02.2024 | 14.00-17.30 |
| 15 | ТП-115 Монтаж КЛ-0,4кВ | 25 мкр. Дома №57, ЦТП 10, ДШИ, Королева,17, ул. Ленина,57. | 29.02.2024 | 09.00-12.30 |
| 16 | ТП-114 ВЛ-0,4кВ монтаж СИП | ул. Ст. Разина, Пригородная, Матросова, тупик Ст.Разина | 01.03.2024 | 09.00-17.30 |