График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 27.07.2026г по 31.07.2026г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-092, 1и2с.ш.
Производство ТО
	Гор.рынок, Администрация городского рынка, холодильные камеры, киоск Лотос, ТЦ Орбита, ТЦ Планета, ул.Островского, д.4.
ТЦ Орбита, ул.Островского, 6/44, ТЦ Планета, ТЦ Европа, ул.Горького, дом 3,5,7, Каблучок, Маг.ДУЭТ, гор.рынок, кафе Печка
	27.07.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-183 ф.Каратова

Производство ТО
	ул. Чеверева, ул. Каратова
	27.07.2026
	09.00-12.30

	3
	ТП-190 ф.Дружбы

Демонтаж шунта с ТП-089
	Ул.Мирная, Братская, Свободы, Весенняя, Транспортная, Краснодонская, Профсоюзная, Уральская
	27.07.2026
	14.00-17.30

	4
	ВЛ-6кВ ф.01-02 оп.49-64
Подключение ВЛЗ
	Производственная база по ул.Кооперативной, д.113/3, Бурхимресурс, Ул. Кооперативная, 148/2. Гаражный кооператив, ул.Салимшина, ул.Ударная , Горная, Сад Акташ
	28.07.2026
	09.00-12.30

	5
	ТП-109 ф.Песчаная

Производство ТО
	ул. Песчаная, Малая, Луговая, торговые оптовые базы, АЗС, ООО Перспектива +
	28.07.2026
	14.00-17.30

	6
	ТП-053, яч.4

Ремонт СВН
	ул. Луначарского,2,4,6,8, вв.1 ;Детский сад 28 вв.1; Ул. Куйбышева, д.19; магазин ИП Ридигер по ул.Луначарского, д.3, 

Магазин «Апельсин»,
ул. Луначарского,2,4,6,8, вв.2 ;Детский сад 28 вв.2; Ул. Куйбышева,19 ; магазин ИП Ридигер по ул.Луначарского, д.3, 

Магазин «Апельсин», Сад.кольцо, д.59 , частный сектор ул. Луначарского, дома 5/1,5/2, 7/2, 7А, ,9/1, 9/2, 9/3, 11/1, 11/2, 13/1, 13/2
	28.07.2026
	09.00-12.30

	7
	ТП-330, 1с.ш.

Производство ТО
	33 мкр.Энергоцентр
	29.07.2026
	09.00-12.30

	8
	ТП-034 ф.Свердлова 

Производство ТО
	Ул.Горького, д.28, д.30,д.32, д.34,  Управление жилищный участок, АТС-5, ул.Свердлова, д.27, д.29, д.31, д.33,  ул.Свердлова, д.35А, ИнвестКапиталБанк, Гаражный кооператив, Школа №1, ул.Чапаева, д.13, д.22, д.24, д.26.
	29.07.2026
	09.00-12.30

	9
	ТП-330, 2с.ш.

Производство ТО
	33 мкр.Энергоцентр
	30.07.2026
	09.00-12.30

	10
	ТП-037

Ремонт ВН Т-2
	Ул.Горького, д.14, Сад.кольцо, д.12А,12, д.14, д.16 ВНИИГИСК ЗТК ул.Сад.Кольцо, д.16А, ТЦ Универмаг ул.Девонская, д.12, д.19, д.21, Ресторан «Башкирия», Здравоохранение, УСЗН, собес, ул.Сад.Кольцо 16Б,  Аптека, ул.Горького, д.12, д.14
	31.07.2026
	09.00-12.30

	11
	ТП-037

Ремонт рубильника 8Робщ.№2
	Ул.Горького, д.14, Сад.кольцо, д.12А,12, д.14, д.16 ВНИИГИСК ЗТК ул.Сад.Кольцо, д.16А, ТЦ Универмаг ул.Девонская, д.12, д.19, д.21, Ресторан «Башкирия», Здравоохранение, УСЗН, собес, ул.Сад.Кольцо 16Б,  Аптека, ул.Горького, д.12, д.14
	31.07.2026
	14.00-17.30

	12
	ВЛ-6кВ ф.04-34 оп.40

Врезка проводов
	Котельная 4 вв.1,

БизнесИнкубатор вв.1,

Оранжерея, Горгаз вв.1,

растворно-бетонный узел,Торг.-сервисн. Цент «Сигнал», НПФ Пакер, УНГПС, ул. Северная,15/3,17,36/2, ул. Чкалова, Кувыкина, Халтурина, Цюрупа, Хирургический корпус ГБ 1
	31.07.2026
	14.00-17.30


