График планового ремонта ЛЭП и электрооборудования АО «ОЭС» с отключениями                                   

С 21.09.2026г по 25.09.2026г.
	№
	Наименование оборудования,

Вид ремонта
	Адреса отключаемых объектов
	Дата
	Планиру-

емое время

	1
	ТП-111

Монтаж СВН
	ул. Аксакова,19, 25мкр. Дом 18,21,22,23, кооператив гаражей, ул.Аксакова, ул.Космонавтов, 25мкр. Дома 18,21,22,23. улАксакова, 19, томоград-Октябрьский, маг.Пятерочка, Аксакова, д.31
	21.09.2026
	09.00-12.30

	2
	ТП-111

Монтаж СВН
	ул. Аксакова,19, 25мкр. Дом 18,21,22,23, кооператив гаражей, ул.Аксакова, ул.Космонавтов, 25мкр. Дома 18,21,22,23. улАксакова, 19, томоград-Октябрьский, маг.Пятерочка, Аксакова, д.31
	22.09.2026
	14.00-17.30

	3
	ВЛ-0,4кВ ТП-052

Ф.Заитовская

Устранение дефектов
	ул. Заитовская, проезд Заитовской, Клубная, ул.Верхняя
	22.09.2026
	09.00-17.30

	4
	ВЛ-6кВ ф.04-07 оп.68

Врезка ТП-314
	ТП-076(3): Ул.Социалистическая, 14А, д.20, п.2, ТЦ Пугачевский, гараж, ЗАО Форвард, ООО Текстиль, ООО Новый век, ТЦ Евразия, Гаражи, Нургалимов Л.И, Котельная №14; 

ТП-012А(1): Ул.Чапаева, ул. Чапаева 35 квартал, Сеть магазинов Таганка (ул.Сад.кольцо, 319), ул.Пугачева, С.Кольцо,162, ул.Гафури, Аттракционы в парке Гагарина.

ТП-033(2): С.Батыра, д.1, пр.Ленина, д.12, Гостиница «Девон», ул.Лермонтова, д.12, пр.Ленина, д.10, ДШИ №2, Ресторан «Девон хотел», кафе «Отдых»

ТП-067(1): ул.Мира,Крупской,Чапаева, Ломоносова,Суворова,Гоголя,Южная

ТП-223: Дом престарелых, Санаторий Толпар

ТП-108: Ул. Отрадная,ул. Ломоносова,1, Дом престарелых, Гафури, проезд Гафури

ТП-140: ул. Матросова, 2 проезд Матросова, Совхозная, Гатиятуллина, Цветочная, 4 проезд Матросова, проезд Матросова 

ТП-172: ул. Мухиной, ул.Канкаева, проезд Байбакова, Совхозная, Гатиятуллина

ТП-221: ул. Цветочная, ул.Матросова 

ТП-175: ул. Жукова, Каримова, Тимирязова, Ахматовой, Худякова, проезд Худякова, Победы, Даутова, Марата,  Г.Агиша 

ТП-577: П.Муллино, ИП Хачатрян
ТП-192: ул. Байбакова, Котельная 10, ул.Совхозная 

ТП-193: Мкр Муллино, ул.Совхозная, ул.Ухарского, котельная №10, Гатиятуллина, ул.Бахет

ТП-174: п. Муллино, ул.Кызыл- тан, Матросова, Каримова, ул.Нарыш-тау, Старкова

ТП-171:  ул. Бахет, Гатиатуллина, кольцо Гатиятуллина,  Старкова

ТП-170: Ул. Гумилева, ул. Марата, Ул. Нарыш тау
	23.09.2026
	09.00-12.30

	5
	ТП-022, 4Р

Устранение нагрева
	ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб, кольцо Бакинской, Осипенко, Орджоникидзе, кольцо Орджоникидзе, Сад.кольцо д.197-д.221
	24.09.2026
	09.00-12.30

	6
	ВЛ-6кВ ф.28-29

Перенос РЛК
	Мкр Радужный
	24.09.2026
	09.00-17.30

	7
	ТП-085

Монтаж рубильника
	Стадион, парк, школа №9, Медресе, ул. Комсомольская,20,20Б,20А,ул. С.Кольцо 4Б, Детский сад 26
	25.09.2026
	14.00-17.30

	8
	ВЛ-0,4кВ ТП-03/ Трипольского

Монтаж СИП
	21 мкр. д.11, д.12, д.13,  ул. Трипольского, Кольцо Шевченко, Шевченко, Халтурина, Нуриманова, Кошевого, Котельная №13, Школа №19
	25.09.2026
	09.00-12.30

	9
	ВЛ-0,4кВ ТП-022/ ф.Бакинская

Монтаж СИП
	ул. Энгельса, Бакинская, Химчистка, Фитнес-клуб, кольцо Бакинской, Осипенко, Орджоникидзе, кольцо Орджоникидзе, Сад.кольцо д.197-д.221
	25.09.2026
	14.00-17.30


